รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

---------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ดังนี้

ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริการท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558  ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.กำปัง

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนมีความรอบรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล”

ข. พันธกิจ ของอบต.กำปัง 
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
    2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งนำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งนำเพื่อการเกษตร
    3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง จากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์
    4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
    5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กำปังได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1 จัดให้มีและปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในเขตตำบล
        1.2 พัฒนาปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
        2.1 เชื่อมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
        3.1 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
        4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
        4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        4.3 สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม และ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
        4.4 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรและปัญหาอาชญากรรม
        4.5 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 
        4.6 การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
        5.1 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนแหล่ง เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
        5.2 ลดรายจ่าย/เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน
        6.1 พัฒนางานด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
        6.2 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        7.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่น
        7.2 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
        8.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ทั้งในด้านการบริหารงานของ อบต. และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
        8.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
        8.3 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

9.1 สิ่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ง. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่               17  มิถุนายน  2557  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะในปี 2558  รวม  177 โครงการ  งบประมาณ  72,468,175  บาท

ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558      เมื่อวันที่  23 กันยายน  2557  โดยมีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2558  จำนวน 133  โครงการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 29,277,400 บาท

ในปีงบประมาณ  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการ                      ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีโครงการที่ได้ดำเนินการรวม  143 โครงการ  จำนวนเงิน  38,804,151.08 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2558

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนาสามปี |  | โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย |  | โครงการที่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 86 | 32,535,000 | 66 | 6,904,500 | 76 | 17,365,719.08 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ | 17 | 12, 350,000 | 0 | 0 | 10 | 852,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 | 240,000 | 1 | 50,000 | 0 | 0 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 43 | 22,176,175 | 40 | 20,010,400 | 36 | 19,233,024 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | 3 | 450,000 | 2 | 320,000 | 2 | 179,200 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 6 | 840,000 | 6 | 800,000 | 6 | 571,928 |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,560,000 | 5 | 370,000 | 2 | 33,480 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร | 13 | 1,867,000 | 12 | 872,500 | 11 | 568,800 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน | 1 | 50,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| รวม | 177 | 72,468,175 | 133 | 29,327,400 | 143 | 38,804,151.08 |

สรุป

โครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เฉพาะในปี 2558     จำนวน 177  โครงการ

โครงการที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  จำนวน 133  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  75.2

โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2558			   จำนวน  143 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  80.79

รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะโครงการในปี 2558

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558

| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดให้มีและปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในเขตตำบล |  |  |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านซาด หมู่ที่ 1 | นางสำเรียง เคณสันเทียะเลขที่สัญญา ๙๒/๒๕๕๘ | 99,000 | ๙๘,๐๐๐ |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซาด หมู่ที่ ๑ | หจก.เลิศมณีก่อสร้างเลขที่สัญญา ๒๐/๒๕๕๘ | 100,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ ๑ | หจก.สุพรรณีก่อสร้างเลขที่สัญญา ๗/๒๕๕๘ | 243,000 | ๑๕๗,๐๐๐ |  |
| 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน | นางสำเรียง เคณสันเทียะ | 99,000 | ๘๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ | เลขที่สัญญา ๗๗/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ ๓ | หจก.โนนไทยรวมช่างเลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๕๘ | 243,000 | ๒๓๗,๐๐๐ |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่ ๓ | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๑๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | เลขที่สัญญา ๑๑๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 8 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นางพร โชคเกษม | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | เลขที่สัญญา ๒๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | หจก.สมประสงค์ คอนส์ | 196,000 | ๑๒๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 193,000 | ๑๗๘,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
|  | บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เลขที่สัญญา ๑๑๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 293,000 | ๒๘๖,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๙/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 13 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านอ้อหมู่ที่๖ | นางพร โชคเกษม | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๒๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกำปัง หมู่ที่ ๘ | หจก.ขามนวกิจการโยธา | 254,000 | ๒๔๖,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ ๘ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๔,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๕๙/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | หจก.โนนไทยภิรมย์ก่อสร้าง | 500,000 | ๔๑๐,๐๐๐ |  |
|  |  | (๑๙๙๙) เลขที่สัญญา |  |  |  |
|  |  | ๑๖/๒๕๕ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 17 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา หมู่ที่ ๗ | หจก.สุพรรณีก่อสร้าง | 432,000 | ๒๘๐,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 18 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาหมู่ที่๗ | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๔๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 19 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นางสำเรียง เคณสันเทียะ | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | เลขที่สัญญา ๑๐๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 20 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนา หมู่ที่๗ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๒,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๓๓/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 21 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๔,๐๐๐ |  |
|  | บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | เลขที่สัญญา ๖๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | หจก.สุพรรณีก่อสร้าง | 600,000 | ๕๙๙,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๙/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 23 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
|  | บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | เลขที่สัญญา ๑๓๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 24 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นางสำเรียง เคณสันเทียะ | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | เลขที่สัญญา ๑๐๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 25 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | หจก.โนนไทยภิรมย์ก่อสร้าง | 254,000 | ๒๔๐,๐๐๐ |  |
|  |  | (๑๙๙๙)เลขที่๓/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 26 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ | หจก.ชนมณีโนนไทยคอน | 203,000 | ๑๘๙,๐๐๐ |  |
|  |  | สตรัคชั่นเลขที่สัญญา |  |  |  |
|  |  | ๒๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ | หจก.สมประสงค์คอนส์ | 203,000 | ๑๓๒,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 28 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่๑๓ | นางสวน กกสันเทียะ | 99,000 | ๙๔,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่ ๖๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 29 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านจานเหนือ | นายยงยุทธ พิมดอน | 89,000 | ๗๕,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๑๓ | เลขที่สัญญา ๖๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 30 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่๑๔ | นางสวน กกสันเทียะ | 99,000 | ๘๕,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ | หจก.เลิศมณีก่อสร้าง | 203,000 | ๑๘๘,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๒๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนารีพัฒนา หมู่ที่๑๕ | หจก.ชนมณีโนนไทยคอนสตรัคชั่นเลขที่สัญญา๒๗/๒๕๕๘ | 254,000 | ๒๓๓,๕๐๐ |  |
| 33 | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนารีพัฒนา หมู่ที่๑๕ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๔,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๖๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 34 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านนารีพัฒนาหมู่ที่ ๑๕ | นายทน พร้อมสันเทียะ | 50,000 | ๑๓,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๙๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 35 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | นางสวน กกสันเทียะ | 99,000 | ๙๔,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๙๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 36 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 600,000 | ๕๑๑,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 37 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 500,000 | ๓๖๕,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 38 | ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 94,000 | ๖๘,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๙๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 39 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 2,000,000 | ๑,๗๓๐,๐๐๐ |  |
|  | บ้านซาด หมู่ที่ ๑ | เลขที่สัญญา ๒๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 40 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน | นายทน พร้อมสันเทียะ | 50,000 | ๑๖,๐๐๐ |  |
|  | บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | เลขที่สัญญา ๙๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 41 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | นายยงยุทธ พิมดอนเลขที่สัญญา ๑๑๗/๒๕๕๘ | 99,000 | ๙๘,๐๐๐ |  |
| 42 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไพล | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 2,00,000 | ๑,๔๓๖,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๑๒ | เลขที่สัญญา ๒๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 43 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน | นางสำเรียง เคนสันเทียะ | 99,000 | ๗๔,๐๐๐ |  |
|  | บ้านกำปัง หมู่ที่๘ | เลขที่สัญญา ๙๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 44 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | นางสำเรียง เคนสันเทียะ | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านนารีพัฒนาหมู่ที่ ๑๕ | เลขที่สัญญา ๑๐๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 45 | ก่อสร้างถนนดิน บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | นางสวน กกสันเทียะ | 99,000 | ๘๒,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๐๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 46 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน ๑๕ท่อนพร้อมกำแพงปากท่อ บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | นายยงยุทธ พิมดอนเลขที่สัญญา ๑๐๙/๒๕๕๘ | 20,000 | ๑๑,๐๐๐ |  |
| 47 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๑๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 48 | ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการ | นายภัทรเมธว์ คือสันเทียะ | 99,000 | ๗๗,๐๐๐ |  |
|  | กัดเซาะของน้ำ บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | เลขที่สัญญา ๑๒๙/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 49 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกำปัง | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๘ | เลขที่สัญญา ๑๓๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 50 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกระเสียว | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๒ | เลขที่สัญญา ๑๓๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 51 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๑๓ | เลขที่สัญญา ๑๓๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 52 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๑๔ | เลขที่สัญญา ๑๓๙/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 53 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจอก | นายยงยุทธ พิมดอน | 99,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | หมู่ที่ ๓ | เลขที่สัญญา ๑๔๗/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 54 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | นายสุวรรณา โอนสันเทียะ | 15,000 | ๙,๕๐๐ |  |
|  | บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | เลขที่สัญญา ๑๕๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 55 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 99,000 | ๙๙,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๕๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 56 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | หจก.โนนไทยภิรมย์ก่อสร้าง | 600,000 | ๕๑๓,๐๐๐ |  |
|  |  | (๑๙๙๙)เลขที่สัญญา |  |  |  |
|  |  | ๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 57 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 342,000 | ๓๒๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 58 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | หจก.โนนไทยภิรมย์ก่อสร้าง | 342,000 | ๒๓๗,๐๐๐ |  |
|  |  | (๑๙๙๙) เลขที่สัญญา ๑๓/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 59 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ | หจก. ขามนวกิจการโยธา | 250,000 | ๒๔๖,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๗/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 60 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | หจก.โนนไทยภิรมย์ก่อสร้าง | 500,000 | ๔๙๘,๐๐๐ |  |
|  |  | (๑๙๙๙)เลขที่สัญญา |  |  |  |
|  |  | ๑๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 61 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ | หจก.ชัยนาทเวิลด์ กรุ๊ป | 351,000 | ๓๑๙,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๒๕/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 62 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | หจก.โนนไทยรวมช่าง | 300,000 | 273,000 |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๒๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 1.2 พัฒนาปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  |
| 63 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจากบ้านนายชั่น | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 50,000 | ๒๒,๓๒๘.๓๓ |  |
|  | เข้าหมู่บ้าน จำนวน ๕ จุด บ้านซาด หมู่ที่ ๑ | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 64 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๙ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๑๐,๐๘๓.๖๘ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค | 60,000 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๑๓,๑๙๗.๓๘ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 65 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 50,000 | ๔๗,๒๐๔.๑๒ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 66 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 30,000 | ๑๑,๕๒๑.๗๖ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 67 | ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 120,000 | ๗๘,๖๙๖.๓๖ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 68 | ขยายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๔๔,๓๓๙.๗๓ |  |
|  | บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ | ส่วนภูมิภาค | 110,000 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๒๗,๒๓๔.๗๑ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 69 | ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 160,000 | ๑๕๕,๙๑๓.๙๘ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 70 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจากบ้านนายสุขเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านกระเสียว หมู่ที่๒ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 30,000 | ๒๗,๔๖๓.๒๖ |  |
| 71 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่๓ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๓,๓๖๕.๑๕ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค | 30,000 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๒๐,๑๙๘.๓๙ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 72 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่๔ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๒๑,๘๘๘.๙๙ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค | 80,000 |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า |  | ๔๒,๑๕๖.๙๓ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 73 | ขยายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 115,000 | ๕๕,๙๓๙.๖๐ |  |
|  | บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 74 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่๗ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 25,000 | ๒๐,๙๔๓.๑๑ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 75 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๘ | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 40,000 | ๓๙,๙๕๕.๘๐ |  |
|  |  | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 76 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้าน จากบ้านนาย | เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 25,000 | ๒๑,๘๔๘.๓๓ |  |
|  | เทพไปกลางหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุดบ้านหนองแวงหมู่ที่ ๕ | ส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| 77 | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗,๑๑ | ห้างหุ้นส่วนโคกกรวดค้าไม้ | 4,000,000 | ๓,๖๒๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา E๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 2. ยุทศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  |  |
| 2.1 เชื่อมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย |  |  |  |  |  |
| 1 | ขุดลอกเหมืองดิน บ้านนา หมู่ที่ ๗ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 100,000 | ๗๒,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๗๒/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 2 | ขุดลอกเหมืองดิน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 100,000 | ๘๕,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๙๓/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงขุดลอกเหมืองดินบ้านตะกุด หมู่ที่๑๑ | นายยงยุทธ พิมดอน | 500,000 | ๘๕,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๖๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 4 | ขุดลอกเหมืองดิน บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ | นายสุวรรณ โอนสันเทียะ | 100,000 | ๖๔,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๑๔/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 5 | ขุดลอกเหมืองดิน บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ | นายยงยุทธ พิมดอน | 150,00 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๓๑/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 6 | ปรับปรุงขุดลอกเหมืองดิน | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 150,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  | บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่๑๕ | เลขที่สัญญา ๕๘/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 7 | ขุดลอกเหมืองดิน บ้านจาน หมู่ที่ ๔ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 100,000 | ๘๕,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๗๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงขุดลอกเหมืองดิน | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 150,000 | ๙๓,๐๐๐ |  |
|  | บ้านใหม่นารี หมู่ที่๙ | เลขที่สัญญา ๗๖/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 9 | ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | นายประสิทธิ์ รอดสันเทียะ | 500,000 | ๙๗,๐๐๐ |  |
|  |  | เลขที่สัญญา ๑๐๐/๒๕๕๘ |  |  |  |
| 4. ยุทศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ | ร้านออกัส | 100,000 | ๕๘,๔๐๐ |  |
| 2 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลกำปัง | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | 100,000 | ๕๑,๐๐๐ |  |
| 3 | แข่งขันกีฬาโรงเรียนในตำบลกำปัง | การแข่งขันกีฬาโรงเรียน | 120,000 | ๒๐,๒๖๘ |  |
|  |  | ตำบลกำปัง |  |  |  |
| 4 | อุกหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ | เงินอุดหนุนการจักการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการ | 20,000 | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพวัดโรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา | 40,000 | ๔๐,๐๐๐ |  |
|  | สมานฉันท์วัดบ้านอ้อ | ศักยภาพวัดโรงเรียน |  |  |  |
|  |  | สมานฉันท์ วัดบ้านอ้อ |  |  |  |
| 6 | ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ | โครงการส่งเสริมอาชีพตาม | 20,000 | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | เพียง | แนวปรัชญาเศรษฐกิจ |  |  |  |
|  |  | พอเพียง |  |  |  |
| 7 | พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน | โครงการพัฒนากระบวน | 20,000 | ๑๙,๙๒๘ |  |
|  |  | การเรียนรู้ในตำบลกำปัง |  |  |  |
| 8 | พัฒนานักเรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา | 20,000 | ๑๙,๙๙๒ |  |
|  | ตำบลกำปัง | นักเรียนด้านคุณธรรม |  |  |  |
|  |  | จริยธรรม |  |  |  |
| 9 | ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ | ค่าอาหารโครงการอนุรักษ์ | 50,000 | ๓๕,๔๐๐ |  |
|  | ประเพณีไทย | ศิลปวัฒนธรรมประเพณี |  |  |  |
|  |  | ไทย |  |  |  |
| 4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 10 | บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดกระเสียว | เงินอุดหนุนบรรพชา | 30,000 | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  |  | สามเณรภาคฤดูร้อน |  |  |  |
|  |  | วัดกระเสียว |  |  |  |
| 11 | ประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีและประเพณีกินข้าวกลางเดิ่นฯ | เงินอุดหนุนประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีฯ | 10,000 | ๑๐,๐๐๐ |  |
| 12 | งานประเพรีวันขึ้นปีใหม่ | ทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้น | 50,000 | ๑๒,๐๐๐ |  |
|  |  | ปีใหม่ ปี๒๕๕๘ |  |  |  |
| 13 | งานประเพณีเทศกาลกินตาล ชม ชิม ช้อป | เงินอุดหนุนงานประเพณี | 25,000 | ๒๕,๐๐๐ |  |
|  | ของดีอำเภอโนนไทย | เทศกาลกินตาลชม ชิม |  |  |  |
|  |  | ช้อปของดีอำเภอโนนไทย |  |  |  |
| 14 | รักษ์ประเพณีไทย | ค่าวัสดุอุปกรณ์นาฏศิลป์ |  | ๓๔,๐๐๐ |  |
|  |  | ไทยและท้องถิ่น |  |  |  |
| 4.3 สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 15 | ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาท | เงินอุดหนุนโครงการเรียน | 50,000 | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  | จิตอาสาตำบลกำปัง | รู้เยาวชนศาสนทายาทจิต |  |  |  |
|  |  | อาสาตำบลกำปัง |  |  |  |
| 16 | โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธ | อุดหนุนโครงการปฏิบัติ | 80,000 | ๘๐,๐๐๐ |  |
|  | ศาสนาวัดบ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ | ธรรมวันสำคัญทางพระ |  |  |  |
|  |  | พุทธศาสนาวัดบ้านใหม่นารี |  |  |  |
|  |  | หมู่ที่ ๙ |  |  |  |
| 17 | ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | โครงการประกวดสวดมนต์ | 30,000 | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  | วันบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | หมู่ทำนองสรภัญญะ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 18 | เรียนพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม | เงินอุดหนุนโครงการค่าย | 20,000 | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | ในวันสำคัญสืบทอดพระพุทธศาสนา | คุณธรรมสมานฉันท์ฯวัด |  |  |  |
|  | ค่าคุณธรรมสมานฉันท์ อบรมจริยธรรม | บ้านจอก หมู่ที่ ๓ |  |  |  |
| 19 | เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | วัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ | 130,000 | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  |  | วัดบ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ |  | 10000 |  |
|  |  | วัดบ้านจอก-หนองแวง |  | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  |  | วัดบ้านจาน หมู่ที่ ๔ |  | 60000 |  |
| 20 | ปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระเกียรติ | เงินหนุนปฏิบัติธรรม | 60,000 | ๖๐,๐๐๐ |  |
|  | วัดบ้านซาด หมู่ที่ ๑ | วันเฉลิมพระเกียรติ |  |  |  |
|  |  | วัดบ้านซาด หมู่ที่ ๑ |  |  |  |
| 21 | ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา | เงินอุดหนุนปฏิบัติธรรม | 30,000 | ๓๐,๐๐๐ |  |
|  | วัดบ้านจาน หมู่ที่ ๔ | วันมาฆบูชา วัดบ้านจาน |  |  |  |
|  |  | หมู่ที่ ๔ |  |  |  |
| 22 | ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้นกล้า | เงินอุดหนุนโครงการค่าย | 10,000 | ๑๐,๐๐๐ |  |
|  | พันธ์ใหม่ | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |
|  |  | ต้นกล้าพันธ์ใหม่ วัดบ้านอ้อ |  |  |  |
| 4.4 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุทางจราจรและปัญหาอาชญากรรม |  |  |  |  |  |
| 23 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | โครงการลดอุบัติเหตุ | 40,000 | ๓๗,๕๐๐ |  |
|  | และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย | เทศการปีใหม่ ๒๕๕๘ |  |  |  |
| 24 | ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน | ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน | 200,000 | ๑๘๕,๒๐๐ |  |
|  | และบรรเทาสาธรณภัย | การป้องกันและบรรเทา |  |  |  |
|  |  | สาธารณภัย |  |  |  |
| 25 | พัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.และเพิ่ม | ค่าใช้จ่ายโครางการ | 100,000 | ๑๐๐,๐๐๐ |  |
|  | ประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ | พัฒนาศักยภาพเครือข่าย |  |  |  |
|  | ภัยและส่งเสริมความรู้วินัยจราจร | อปพร. |  |  |  |
| 4.5 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสติดเชื้อ HIV |  |  |  |  |  |
| 26 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง | 11,279,300 | ๑๑,๒๗๙,๓๐๐ |  |
|  |  | อายุ ต.ค.57 - ก.ย.58 |  |  |  |
| 27 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน | 2,463,300 | ๒,๔๖๓,๓๐๐ |  |
|  |  | พิการ ต.ค.57 - ก.ย.58 |  |  |  |
| 28 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย | 108,000 | ๑๐๘,๐๐๐ |  |
|  |  | เอดส์ ต.ค.57 - ก.ย.58 |  |  |  |
| 29 | สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | โครงการปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิกา | 40,000 | ๔๐,๐๐๐ |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 30 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา | โครงการศูนย์พัฒนาครอบ | 10,000 | ๙,๘๕๐ |  |
|  | ครอบครัวในชุมชนตำบลกำปัง | ครัวในชุมชนฯ |  |  |  |
| 31 | วันเด็กแห่งชาติ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ๖๙,๘๐๐ |  |
|  |  | ปี ๒๕๕๘ |  |  |  |
| 32 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล- | โครงการอาหารกลางวัน | 3,202,000 | ๓,๒๐๒,๐๐๐ |  |
|  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตตำบลกำปัง |  |  |  |  |
| 33 | อาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม(นม) | 707,796 | ๗๐๗,๗๙๖ |  |
|  |  | โรงเรียนในเขตพื้นที่ |  |  |  |
|  |  | ตำบลกำปัง |  |  |  |
| 34 | ส่งเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | โครงการส่งเสริมกองทุน | 5,000 | ๕,๐๐๐ |  |
|  |  | พัฒนาบทบาทสตรี |  |  |  |
| 35 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 201,640 | ๒๐๑,๖๔๐ |  |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง |  |  |  |  |
| 36 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้ง | โครงการป้องกันและแก้ | 26,950 | ๒๖,๙๕๐ |  |
|  |  | ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน |  |  |  |
|  |  | วัยอันสมควร |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม |  |  |  |  |  |
| 5.1 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ |  |  |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ใน | กลุ่มทำนาปี หมู่ที่ ๑๔ | 100,000 | ๑๐๐,๐๐๐ |  |
|  | ตำบลกำปัง | บ้านอ้อเหนือ |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใน | โครงการส่งเสริมการเลี้ยง | 100,000 | ๗๙,๒๐๐ |  |
|  | ตำบลกำปัง | สัตว์ปีก |  |  |  |
|  |  | โครงการส่งเสริมการเลี้ยง |  |  |  |
|  |  | โค-กระบือ |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน |  |  |  |  |  |
| 6.1 พัฒนางานด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |
| 1 | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน | 50,000 | ๔๓,๔๖๔ |  |
|  |  | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |
| 2 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนา | 120,000 | ๑๑๒,๕๐๐ |  |
|  |  | สาธารณสุขหมู่บ้าน |  |  |  |
| 3 | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุข | เงินสมทบกองทุนหลัก | 170,000 | ๑๗๐,๐๐๐ |  |
|  | ภาพตำบลกำปัง | ประกันสุขภาพตำบลกำปัง |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนการดำเนินงานของกิ่ง | อุดหนุนการดำเนินงานของ | 20,000 | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | กาชาดอำเภอโนนไทย | กิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย |  |  |  |
| 5 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด | การควบคุมป้องกันและ | 50,000 | ๔๓,๔๖๔ |  |
|  | ออกและโรคติดต่อเรื้อรัง | ควบคุมโรคไข้เลือดออก |  |  |  |
|  |  | และโรคติดต่อเรื้อรัง |  |  |  |
| 6.2 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| 6 | พัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัย | ค่าจ้างเหมางานระบบ | 182,500 | ๑๘๒,๕๐๐ |  |
|  |  | แพทย์ฉุกเฉิน |  |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 7.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 15,000 | ๑๕,๐๐๐ |  |
| 7.2 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 2 | ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ | ค่ารังวัดตรวจสอบแนวเขต | 30,000 | ๑๘,๔๘๐ |  |
|  |  | ที่สาธารณะ |  |  |  |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |
| 8.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในด้านการบริหารงานของ อบต. และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดทำแผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวที | 50,000 | ๕๐,๐๐๐ |  |
|  |  | ประชาคมหมู่บ้าน |  |  |  |
| 2 | การจัดงานรัฐพิธีและการร่วมงานรัฐ | ที่ทำการอำเภอโนนไทย | 40,000 | ๒๐,๐๐๐ |  |
|  | พิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายร่วมงานรัฐพิธี |  | ๑๖,๕๐๐ |  |
|  |  | วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ |  |  |  |
| 3 | จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อ | เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. | 17,000 | ๑๗,๐๐๐ |  |
| 4 | โครงการวันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๘ | ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย | 15,000 | ๑๑,๕๐๐ |  |
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ | คู่สัญญา | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | หมายเหตุ |
| ที่ |  |  | (บาท) | (บาท) |  |
| 8.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 5 | อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | 100,000 | ๙๘,๐๐๐ |  |
| 6 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนา | โครงการส่งเสริมคุณธรรม | 15,000 | ๑๒,๓๐๐ |  |
|  | จิตสำนึกในการให้บริการประชาชน | จริยธรรม ให้บุคลากร |  |  |  |
| 8.3 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| 7 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้ากล้องวงจรปิด วัสดุอุปกรณ์กล้องวงจรปิด | 100,000 | ๙๙,๕๐๐ |  |
| 8 | พัฒนาบริหารงานบริหารงานที่มี | ค่าประเมินผลการดำเนิน | 20,000 | ๑๘,๕๐๐ |  |
|  | ประสิทธิภาพ | งานความพึงพอใจของ |  |  |  |
|  |  | ประชาชน |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างสาธารณูปการภายใน | ค่าติดตั้งตะแกรงกันนก | 35,000 | ๓๕,๐๐๐ |  |
|  | บริเวณสถานที่ อบต.กำปัง | ห้องประชุมสภา |  |  |  |
| 10 | ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องกองคลัง อบต.กำปัง | ร้านประสงค์การช่างสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๕๘ | 170,000 | ๑๖๗,๐๐๐ |  |
| 11 | ก่อสร้างต่อเติมเหล็กดัด | ค่าติดตั้งเหล็กดัดประตู | 25,000 | ๒๓,๕๐๐ |  |
|  | ห้องกองช่าง อบต.กำปัง | หน้าต่าง เลขที่สัญญา |  |  |  |
|  |  | ๑๒๗/๒๕๕๘ |  |  |  |
|  |  | รวมทั้งสิ้น 143 โครงการ | 42,976,486 | 38,804,151.08 |  |

จ. การเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    ได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการต่างๆ  และตรวจสอบผลการดำเนินงานไม่ให้เกิดความล่าช้า  ควรแจ้งกำหนดการดำเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบ  เพื่อช่วยกันดูแลตรวจสอบและออกติดตามประเมินผลโครงการ  ว่ามีประสิทธิภาพหรือประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด

2.  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง   ควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพการทำนาโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังควรมีแนวทางและพัฒนาปรังปรุงแหล่งน้ำอุปโภค แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลกำปังด่วนที่สุด

ทั้งนี้  การเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้นำไปพิจารณา อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลกำปังโดยรวม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒1 ธันวาคม ๒๕๕8

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสาตร์ของท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

.........................................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

| ประเด็นการประเมิน | มี การ ดำเนินงาน | ไม่มี การ ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

มีการดำเนินการครบทั้ง 18 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

2.) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)	(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2558 |  | ปีที่ 2 2559 |  | ปีที่ 3 2560 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 86 | 32,535,000 | 49 | 10,350,000 | 12 | 4,450,000 | 147 | 47,335,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ | 17 | 12,750,000 | 5 | 2,800,000 | 4 | 2,500,000 | 26 | 18,050,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 | 240,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 5 | 280,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 43 | 22,176,175 | 28 | 20,845,600 | 21 | 20,375,600 | 92 | 63,397,375 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | 3 | 450,000 | 5 | 330,000 | 1 | 50,000 | 9 | 830,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 6 | 840,000 | 8 | 1,005,000 | 7 | 955,000 | 21 | 2,800,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,560,000 | 8 | 1,095,000 | 1 | 30,000 | 14 | 2,685,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร | 13 | 1,867,000 | 14 | 1,600,000 | 7 | 580,000 | 34 | 4,047,000 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน | 1 | 50,0000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 5 | 350,000 |
| รวม | 177 | 72,468,175 | 120 | 38,195,600 | 56 | 29,110,600 | 354 | 139,774,375 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2559)รวมทั้งสิ้น 354 โครงการ จำนวนงบประมาณ 139,774,375 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีการดำเนินการครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นอันดับ 1

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่  3/1  เป็นประเมินตนเอง  โดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง                                                       .

2.) วัน/เดือน/ปี  รายงาน   21  ธันวาคม 2558                                                                              .

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558 - 2560

3.)  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏ อยู่ในแผน | จำนวน โครงการ ข้อบัญญัติ | คิดเป็น ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 86 | 66 | 76.8 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ | 17 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 | 1 | 33.4 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 43 | 40 | 93.1 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | 3 | 2 | 66.7 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 6 | 6 | 100 |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 | 100 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร | 13 | 12 | 92.3 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นการเป็นประชาคมอาเซียน | 1 | 1 | 100 |
| รวม | 177 | 133 | 75.2 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2559 (ปี 2558) จำนวน 177 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน 133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.2 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯมากว่าร้อยละ 60

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.)  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 26.00 | 74.00 | 0.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 14.00 | 84.00 | 2.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 12.00 | 84.00 | 4.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 12.00 | 86.00 | 2.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.00 | 80.00 | 16.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.00 | 80.00 | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 20.00 | 72.00 | 8.00 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 14.00 | 80.00 | 6.00 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 26.00 | 70.00 | 4.00 |
| ภาพรวม | 17.50 | 88.75 | 6.25 |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

-----------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)

เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน  และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี                         (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8

(นายมีชัย    จงสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง