ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย และแผนชุมชนตำบลกำปัง

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 9 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสุขภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง จากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์

4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม  นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

7.  พัฒนาศักยภาพบุลากรในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.  จัดให้มีและปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในเขตตำบล

2. พัฒนาปรับปรุง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

3.  เชื่อมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ   และการกระจายการ ใช้ประโยชน์  ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

4. การส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

8. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรและปัญหาอาชญากรรม

9. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

10. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

11. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

12. ลดรายจ่าย/เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

13. การพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ

14. พัฒนางานด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

15. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่น

17. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งในด้านการบริหารงานของ อบต.และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

19.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้บริหารงานตามหลักธรรมาบาล

20.  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

21. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4) วิสัยทัศน์

“ ประชาชน อยู่ดี กินดี มีความรอบรู้  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  นำพาสังคมสู่อาเซียน ”

/1.2 โครงการ...

1.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านซาด หมู่ที่1 | 498,000 | 987,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่2 | 414,000 | 409,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 3 | โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านกระเสียว หมู่ที่2 | 42,000 | 42,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่3 | 454,000 | 449,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่4 | 6,900 | 6,900 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 6 | โคงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่4 | 496,000 | 491,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 7 | โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองแวง หมู่ที่5 | 212,000 | 210,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 8 | โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 324,000 | 321,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 499,000 | 281,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 10 | โครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 22,000 | 22,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่าง อบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 339,000 | 336,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 12 | โครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านนา หมู่ที่7 | 12,000 | 12,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถมดินคันทาง บ้านนา หมู่ที่7 | 8,100 | 8,100 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่8 | 478,000 | 473,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่นารี หมู่ที่9 | 241,000 | 238,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 | 441,000 | 437,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 17 | โครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรดบ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 | 31,000 | 31,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนถมดินคันอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 | 45,000 | 45,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 | 462,000 | 456,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่11 | 293,000 | 290,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพล หมู่ที่12 | 284,000 | 284,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพล หมู่ที่12 | 419,000 | 415,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 23 | โครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านไพล หมู่ที่12 | 58,000 | 58,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 24 | โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่13 | 584,000 | 579,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่13 | 129,000 | 127,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่13 | 498,000 | 495,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่13 | 495,000 | 492,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 28 | โครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่14 | 35,000 | 35,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 29 | โครงการซ่อมแซมถมดินคันเหมืองส่งน้ำ บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่14 | 21,000 | 21,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่14 | 490,000 | 485,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่15 | 363,000 | 358,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่16 | 151,000 | 149,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่6 | 552,000 | 365,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่10 | 1,408,000 | 928,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค | 9,616,000 | 6,780,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 36 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 493,000 | 490,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 37 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่2 | 419,000 | 416,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่4 | 235,000 | 232,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่7 | 531,000 | 528,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปัง หมู่ที่8 | 706,000 | 700,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่11 | 451,000 | 447,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่14 | 361,000 | 358,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเสียว หมู่ที่2 | 582,000 | 578,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่1 | 637,000 | 630,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 45 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ้อ หมู่ที่6 | 494,000 | 468,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 46 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านจาน หมู่ที่4 | 494,000 | 468,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่องเที่ยวหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่10 | 949,000 | 928,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอ้อ หมู่6 | 390,000 | 365,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปลูกต้นไม้ไฟฟ้าแสงสว่างบึงขี้นาค | 6,900,000 | 6,780,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถมดินคันห้วยลำเชิงไกร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่16 | 19,000 | 15,400 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 51 | โครงการซ่อมแซมถมดินคันห้วยลำเชิงไกร บ้านตะกุด หมู่ที่11 | 5,900 | 4,800 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 52 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่16 | 499,000 | 488,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 53 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่14 | 499,000 | 472,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 54 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่8 | 399,000 | 392,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 55 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่13 | 499,000 | 481,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 56 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนา หมู่ทึ่7 | 450,000 | 402,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 57 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจาน หมู่ทึ่4 | 499,000 | 466,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 58 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านไพล หมู่ทึ่12 | 499,000 | 475,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 59 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านซาด หมู่ทึ่1 | 499,000 | 467,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| รวม |  | 37,930,900 | 34,167,200 |

1.2แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง | 150,000 | 150,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 61 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง | 100,000 | 100,000 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| รวม |  | 150,000 | 150,000 |

1.3แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมาค อำเภอโนนไทย ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่5 | 98,000 | 625,544 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| 63 | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมาค อำเภอโนนไทย ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนา หมู่ทึ่7 | 36,000 | 24,083 | ข้อบัญญัติ | กองช่าง อบต.กำปัง |
| 64 | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมาค อำเภอโนนไทย ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านไพล หมู่ทึ่12 | 207,000 | 130,252 | ข้อบัญญัติ | กองช่าง อบต.กำปัง |
| รวม |  | 341,000 | 779,879 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ (ไม่มีการดำเนินการ)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (ไม่มีการดำเนินการ)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุ | 30,000 | 30,800 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| รวม |  | 30,000 | 30,800 |

4.2แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 330,000 | 259,450 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| 3 | ค่าอาหารเสริม(นม) | 1,498,472 | 1,266,860.00 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| 4 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | 2,944,000 | 2,615,560.00 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| รวม |  | 4,772,472 | 4,141,870 |

4.3แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลกำปัง | 30,000 | 15,350 | ข้อบัญญัติ | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง | 30,000 | 15,350.00 | ข้อบัญญัติ | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม |  | 60,000 | 30,700 |

4.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100,000 | 4,750.00 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| รวม |  | 100,000 | 4,750 |

4.5แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | 70,000 | 69,924.00 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง | 150,000 | 199,955.00 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| 10 | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | 10,000 | 10,000.00 | ข้อบัญญัติ | กองศึกษาฯ |
| รวม |  | 230,000 | 279,879 |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

5.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี | 20,000 | 3,500.00 | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในไร่นา | 20,000 | 2,550.00 | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ | 20,000 | 3,150.00 | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ | 20,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 5 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | 20,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม |  | 100,000 | 9,200 |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประชาชน

6.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โคงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดรงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 20,000 | 10,254 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 350,000 | 289,728 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | 1,875 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| รวม |  | 390,000 | 301,857 |

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 50,000 | 10,780.00 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 | 20,000 | 8,330.00 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| รวม |  | 70,000 | 19,110.00 |

7.2แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" | 30,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 30,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อบัญญัติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม |  | 60,000 | - |

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

8.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 420,000 | 420,000 | ข้อบัญญัติ | กองคลัง |
| 2 | โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | 32,000 | ข้อบัญญัติ | สำนักปลัด อบต.กำปัง |
| รวม |  | 470,000 | 452,000 |

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ | 20,000 | 3,390 | ข้อบัญญัติ | กองช่างอบต.กำปัง |
| รวม |  | 20,000 | 3,390 |

9. ยุทธศาสตร์ศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ไม่มีการดำเนินการ)

1.3 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 43 | 64 |
| 2 | การพัฒนาแหล่งน้ำ | - | - | - |
| 3 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | - | - |
| 4 | การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 33 | 10 |
| 5 | การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ | 18 | 9 | 3 |
| 6 | การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 1 | 3 | 3 |
| 7 | การพัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 6 | 6 | 2 |
| 8 | การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 10 | 8 | 3 |
| 9 | การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน | 2 | 1 | - |
|  | รวม | 106 | 103 | 85 |

บทสรุป

1. ในปี 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 106  โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.17

2. ในปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการตามที่ได้รับตามข้อบัญญัติ จำนวน 103 โครงการที่เบิกจ่าย จำนวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.52

กราฟ

กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2564